ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Показатель | Для заполнения |
| --- | --- |
| Название | Въездной знак 2 |
| Команда проекта | 1)Куликова Александра Ильинична 2)Залинова Виктория Витальевна 3)Миронова Ульяна Григорьевна 4)Кондратенко Никита Валерьевич 5)Соцкова Анна Александровна 6)Васильева Дарья Александровна 7) Аликова Анастасия Бобировна 8)Атаханова Мастура Хасанбаевна |
| Наставник команды | Виноградова Татьяна Анатольевна,старший преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды,ПТИ |
| Сроки выполнения проекта | 01.10.25-17.12.25 |
| Тип проекта | Креативный |
| Проблема, которую решает проект | Отсутствие чёткой идентификации и визуального обозначения границ деревни Наволок создаёт проблему низкой узнаваемости и слабого визуального имиджа территории. Действующий въездной знак в деревне не соответствуют современным требованиям градостроительного и информационного дизайна, не отражают культурную специфику, историю и динамику развития Наволока, а также это может приводить к снижению туристической привлекательности, неэффективной навигации и упущенным возможностям для формирования позитивного имиджа. |
| Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта | Неисчислимый показатель 1. Повышение эстетического уровня территории населённого пункта. ﻿﻿2. Формирование у жителей чувства гордости и принадлежности к месту проживания. ﻿﻿3. Повышение информированности посетителей о названии и статусе населённого пункта. ﻿﻿4. Создание положительного впечатления о территории у приезжающих. Исчисляемый показатель 1. Рост посещаемости территории туристами и гостями. 2. Увеличение числа обращений в туристические информационные службы. 3. Повышение активности местных предприятий сферы услуг. |
| Актуальность | Въездной знак формирует первый образ территории, отражает её историю и уникальность, выступая важным элементом территориального брендинга. Его наличие повышает узнаваемость города, способствует росту туристического потока и укрепляет чувство гордости у жителей. Администрация Бронницкого сельского поселения обратилась к кафедре «Дизайн архитектурной среды» с заявкой на разработку макета въездного знака для деревни Наволок. Проект предназначен для участия в конкурсе Территориальных Общественных Самоуправлений в 2026 году . |
| Целевая аудитория | Туристы,инвесторы,партнеры,приезжающие гости и проезжающие путешественники,жители деревни |
| Цель | Создание уникальной авторской 3D модели объекта для деревни Наволок, который будет основан на глубоком исследовании историко-культурного контекста и разработан в сотрудничестве с квалифицированными специалистами в области архитектуры и дизайна. |
| Задачи | 1)Разработать современную и выразительную объёмно-пространственную композицию въездного знака. 2)Отразить в его форме и дизайне историю, культуру и особенности Наволока. 3)Повысить визуальную привлекательность и узнаваемость территории. 4)Сформировать у гостей позитивное первое впечатление о деревне. |
| Конкуренты и аналоги | 1)Проект «Въездной знак 1» 2)Научно-проектный центр «Акрон инжиниринг» 3)«Перспектива» 4)«СтальПроект» |
| Новизна | Превращение въездного знака из пассивного информационного указателя в «визитную карточку»,идентификатор места и точку притяжения. |
| Риски | 1) Недостаток финансирования для реализации проекта. Решение: Провести предварительный анализ бюджета, привлечь спонсоров. Также можно искать гранты от территориального управления ,местных властей , частных организаций. 2) Задержки в получении необходимых разрешений от местных властей. Решение: Заблаговременно подготовить все необходимые документы и провести консультации с представителями власти, чтобы понять все требования и сроки. 3) Негативная реакция со стороны жителей или организаций. Решение: Организовать общественные слушания или опросы для получения мнения граждан и учета их предложений. 4)Конкуренция со стороны других организаций, предлагающих альтернативные проекты оформления территории. Решение: провести анализ конкурентных проектов, подготовить уникальное архитектурное решение именно нашего знака. Укреплять сотрудничество с местными властями и профессиональным сообществом, чтобы повысить шансы утверждения работы. |
| Результат/продукт | 3D модель объекта |

| Ключевые характеристики продукта: А. Исчислимые Б. Неисчислимые | А. Исчислимые показатели 1) Размеры знака 2)Количество использованных материалов 3) Срок службы знака Б. Неисчислимые показатели 1) Эстетическая привлекательность 2) Информативность. 3)Устойчивость к вандализму. |
| --- | --- |
| Необходимые ресурсы, в том числе смета расходов | Наименование расходов; Количество, шт.; Стоимость руб./шт.; Длительность работ; примечание. Создание эскизов, проработка и анализ ТЗ; 1; 8000; 1 мес.; Обсуждение с заказчиком, создание эскизов (скетчей), проработка простых концепций знака в виде скетчей для утверждения общей формы и композиции.. Проектирование (Дизайнеры- Архитекторы); 1; 70000; 2 мес.; Создание чертежей и 3d визуализации. Оборудование ( аренда); 1; 15000; 2 мес.; ПК (Мощный ПК: CPU 12–16+ ядер, GPU уровня RTX 4080/4090, RAM 32–64 ГБ DDR5, SSD NVMe 1–2 ТБ, БП 750–1000 Вт.). Расходы на интернет-услуги; 1; 1000; 2 мес.; Оплата услуг доступа к сети Интернет. Непредвидимые расходы; 3000; 10 %-Резерв на дополнительные материалы.изменения. итог; -; 97000; 3 мес.. |
| Источник и объемы доходов | Источник: 1)Спонсорская помощь 2)Администрация Бронницкого сельского поселения 3)Территориальное общественное самоуправление Объемы доходов: В объемах соответственно смете |
| Каналы продвижения | 1)Biz360- Интернет-журнал для предпринимателей малого бизнеса от компании «1С». Основные темы: управление,автоматизация, точки роста, новые ниши, продажи, стартапы и продвижения. 2)VC.ru-Крупное медиа о стартапах, маркетинге, финансах и технологиях, где можно публиковать статьи о своих проектах. 3)Конкурс «моя въездная группа» -создание базы креативных идей и проектов въездных групп в городах и поселках; создание индивидуального привлекательного архитектурно-культурного имиджа муниципальных образований Российской Федерации . |
| Партнеры, в том числе заказчик проекта | Заказчик проекта: Администрация Бронницкого сельского поселения Возможные партнеры: 1. Администрация района Интересы: Повышение туристической привлекательности территории. Формирование позитивного имиджа населения и гостей. Реализация программы благоустройства. 2. Туристические организации и центры развития туризма Интересы: Привлечение туристического потока. Увеличение узнаваемости Возможность интегрировать знак в маршруты и маркетинговые кампании. 3. Местный бизнес (торговля, общепит, гостиницы) Интересы: Рост числа посетителей и клиентов. Имиджевое участие в городских проектах. Возможность разместить бренд на инфраструктурном объекте 5. Дизайн-студии, архитектурные бюро Интересы: Портфолио значимого объекта на территории. Профессиональная репутация. Участие в конкурсах и медийность. |
| Достигнутый уровень результата | Готовый продукт |
| Этап реализации | Представлен на акселераторы, конкурсы, гранты |